CAPITULO III

# MARCO APLICATIVO

## INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente capitulo es formalizar el desarrollo del software denominado “Sistema de firma digital para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, haciendo uso de la metodología XP y otras herramientas descritos anteriormente, que nos ayudaran a desarrollar sistema y todos sus módulos, así como la generación de reportes.
El lenguaje de modelado UML sera tomado en cuenta para el desarrollo, ya que en la segunda fase de la metodología XP esta orientada al diseño y es en esta parte donde aplicaremos el modelado UML.
Gráfico -------
## PLANIFICACIÓN
En esta fase se mostrara el modo de trabajo actual mediante los requisitos de software obtenidos de las historias de usuario que a su vez se obtuvieron de las reuniones realizadas con los clientes, además se definirán todas la tareas que serán necesarias para poder desarrollar el software mediante las tarjetas de tarea y por ultimo se realizara un plan de entregas que contendrá las iteraciones a realizar para el desarrollo del presente proyecto.
### HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario
Numero: 1	Nombre: Usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF.
Autor: Armin Mesa Sanchez
Prioridad: Alta
Descripción: Se desarrollara el Módulo para usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF.

Tabla 3.1 Historia de Usuario 1
Fuente: Elaboración propia
El firmado digital de un documento en formato pdf debe ser realizado desde un token, el cual contiene la información del servidor público como también su clave privada, el acceso a la clave privada sera mediante una contraseña o pin que el usuario ingresara.
La historia de usuario 1 contara con tareas para crear el módulo, la interfaz para escoger tipo de firmado, como también el acceso al token.
Tarea
Numero de Tarea: 1.1	Numero de Historia: 1
Nombre de tarea: Desarrollo de módulo para acceso al tipo de firma digital.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo en especifico para poder acceder al token o smartcard, como también para acceder a un archivo con extensión pxf o p12.

Tabla 3.2 Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1
Fuente: Elaboración propia
En la tarjeta de tarea 1.1 (Tabla 3.2 Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1) se muestra el desarrollo del módulo para el acceso al dispositivo criptográfico que puede ser un token o smartcard, para el desarrollo de este modulo usaremos la librería de java sunpkcs11 que sigue las especificaciones técnicas del estándar PKCS11. De la misma forma podremos acceder a un fichero de almacenamiento de clave pública y privada del estándar PKCS12.
Tarea
Numero de Tarea: 1.2	Numero de Historia: 1
Nombre de tarea: Diseño de interfaz para acceso al tipo de firma digital.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo en especifico para poder cargar el fichero de almacenamiento de claves.

Tabla 3.3: Tarjeta de Tarea 1.2 de Historia de usuario 1
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 1.2 de Historia de usuario 1 se elabora una interfaz de manera sencilla para que el funcionario público pueda escoger el tipo de firma digital quiera usar, en el caso del estándar PKCS11 el funcionario público contara con una casilla donde ingresar su pin. En el caso del estándar PKCS12 el funcionario contara con las casillas para escoger el fichero de almacenamiento de de claves y la contraseña del fichero.

Tarea
Numero de Tarea: 1.3	Numero de Historia: 1
Nombre de tarea: Módulo para cargar el Alias de un tipo de firma digital.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo para obtener el Alias del usuario del tipo de firma digital.

Tabla 3.4: Tarjeta de Tarea 1.3 de Historia de Usuario 1
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 1.3 de Historia de Usuario 1 se desarrolla el módulo para poder obtener el alias de un fichero de claves o un token, esto debido a que en un token o fichero pueden estar incluidos varios certificados de un mismo funcionario, la otra razón principal es que el acceso a los certificados dentro de un token o fichero debe ser de forma sencilla para el usuario final.
Historias de Usuario
Numero: 2	Nombre: Firmar documento en formato PDF
Autor: Armin Mesa Sanchez
Prioridad: Alta
Descripción: Se desarrollara el Módulo para usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token o fichero de claves para firmar documentos en formato PDF.

Tabla 3.5: Historia de Usuario 2
Fuente: Elaboración propia
Esta historia de usuario es la más importante de todo el proyecto, ya que permitirá firmar digitalmente un documento, el cual contendrá la información extraída de un token o fichero de claves, como también algunos datos extras.
A continuación se describen las tarjetas de tarea:

Tarea
Numero de Tarea: 2.1	Numero de Historia: 2
Nombre de tarea: Módulo para cargar el documento pdf
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo para cargar el documento pdf para ser firmado.

Tabla 3.6 Tarjeta de Tarea 2.1 de Historia de usuario 2
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 2.1 de Historia de usuario 2 permite cargar el documento pdf a ser firmado, validando que el documento sea un pdf.
Tarea
Numero de Tarea: 2.2	Numero de Historia: 2
Nombre de tarea: Módulo para adicionar opciones extras a la firma digital y nivel de certificación.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo para adicionar opciones extras a la firma y nivel de certificación.

Tabla 3.7 Tarjeta de Tarea 2.2 de Historia de Usuario 2
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 2.2 de Historia de Usuario 2 permite adicionar a la firma los siguientes aspecto como ser: razón, lugar y contacto. Un aspecto importante de esta tarea es el nivel de certificación que se le dará a los documentos firmados, los niveles de certificación serán el de permitir cambios en el pdf, permitir completar formularios, permitir completar formularios y notas.

Tarea
Numero de Tarea: 2.3	Numero de Historia: 2
Nombre de tarea: Módulo para crear un hash de documento firmado.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo para crear el hash del documento pdf firmado.

Tabla 3.8 Tarjeta de Tarea 2.3 de Historia de Usuario 2
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 2.3 de Historia de Usuario 2 permite crear un hash del documento pdf para evitar ediciones o falsificaciones del documento, en este caso tomaremos los tipos de hasheo SHA-1 y SHA-2.

Tarea
Numero de Tarea: 2.4	Numero de Historia: 2
Nombre de tarea: Módulo para firmar un documento pdf.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un modulo siguiendo el estándar PKCS7 para firmar un documento pdf.

Tabla 3.9 Tarjeta de de Tarea 2.4 de Tarjeta de Usuario
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de de Tarea 2.4 de Tarjeta de Usuario es la tarea mas importante ya que es aquí donde se desarrolla el módulo para el proceso de firmado digital, siguiendo el estándar PKCS7.

Tarea
Numero de Tarea: 2.5	Numero de Historia: 2
Nombre de tarea: Diseño de interfaz para cargar el documento pdf, adicionar extras a la firma, agregar nivel de certificación y crear hash de documento firmado.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla una interfaz para adicionar el lugar, razón y contacto a la firma digital. El nivel de certificación del documento firmado y el hash del documento para que no pueda ser vulnerado o modificado.

Tabla 3.10 Tarjeta de Tarea 2.5 de Historia de Usuario 2
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 2.5 de Historia de Usuario 2 permite crear una interfaz fácil para e usuario para llenar las opciones extras al documento, como también escoger el tipo de hash que se aplicara al documento y el nivel de certificación.

Historias de Usuario
Numero: 3	Nombre: Validación y verificación de certificado.
Autor: Armin Mesa Sanchez
Prioridad: Alta
Descripción: Se desarrollara un módulo para validar y verificar la firma de un funcionario publico, esta consulta se la hará a la Entidad Certificadora, el cual contendrá un CRL o un servidor OCSP.

Tabla 3.11 Historia de Usuario 3
Fuente: Elaboración propia
La Historia de Usuario 3 es el modulo en el cual se harán las consultas respectivas a los servidores del la entidad certificadora para verificar la validez del certificado, como también la vigencia de la misma. A continuación se describen las Tarjetas de Tarea correspondientes:

Tarea
Numero de Tarea: 3.1	Numero de Historia: 3
Nombre de tarea: Desarrollo de módulo para realizar las consultas al servidor OCSP y obtener información de un CRL.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla un módulo para verificar la vigencia y validez de un certificado emitido por una entidad certificadora, misma que que dispondrá de un servidor OCSP y una archivo CRL para realizará las consultas correspondientes.

Tabla 3.12 Tarjeta de Tarea 3.1 de Historia de Usuario 3
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 3.1 de Historia de Usuario 3 es el módulo que permitirá realizar la verificación del certificado del funcionario público, las consultas se realizaran con el ID del funcionario tanto al servidor OCSP como al CRL.

Tarea
Numero de Tarea: 3.2	Numero de Historia: 3
Nombre de tarea: Desarrollo de interfaz para realizar las consultas al servidor OCSP y obtener información de un CRL.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrolla una interfaz para verificar la vigencia y validez de un certificado emitido por una entidad certificadora, el usuario ingresara la url del servidor OCSP.

Tabla 3.13 Tarjeta de Tarea 3.2 de Historia de Usuario 3
Fuente: Elaboración propia
La Tarjeta de Tarea 3.2 de Historia de Usuario 3 sera un interfaz simple para el usuario, en el cual el usuario seleccionara si quiere realizar la consulta a un servidor OSCP y si quiere usar un CRL.

Historias de Usuario
Numero: 4	Nombre: Visualización de documento pdf.
Autor: Armin Mesa Sanchez
Prioridad: Media
Descripción: Se desarrollara un módulo para poder visualizar un documento pdf.

Tabla 3.14 Historia de Usuario 4
Fuente: Elaboración propia
Esta historia de usuario es importante para poder ver el documento pdf

### PLAN DE ENTREGAS

Una característica muy útil de la metodología de desarrollo XP es la programación incremental, estas iteraciones consisten en un ciclo completo de trabajo en las que se va definiendo las historias de usuario que van a ser atendidas en dicho ciclo, en este sentido se planifica la distribución de tiempo para cada modulo que se desarrollara.
Cada una de las iteraciones responden una cantidad de requisitos definidos para el desarrollo de los módulos, estos son los artefactos de la metodología XP, como así también el lenguaje de modelado UML. En la Tabla 3.15 Plan de entregas se detalla la planificación de las iteraciones.
Iteraciones	Historias de usuario	Duración	Fecha inicio
Primera	Usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF. / Firmar documentos en formato PDF.	5 Semanas	17/08/2015
Segunda	Validación y comprobación de estado del certificado otorgado por la entidad certificadora para tener una constancia del estado del certificado. / Visualizar un documento en formato PDF.	3 Semanas	14/09/2015
Tercera	Incluir sello de tiempo de la entidad certificadora para los documentos firmados en formato PDF. / Incluir la marca de agua con la información del servidor publico.	3 semanas	05/10/2015
Cuarta	Validación de un documento impreso, mediante un código QR. / Almacenamiento del historial de firmas realizadas por los servidores públicos. / Validación y verificación de firmas digitales en documentos con formato PDF.	3 Semanas	26/10/2015

Tabla 3.15 Plan de entregas
Fuente: Elaboración propia