CAPÍTULO V
# ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
## INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente capítulo es demostrar que el uso del sistema desarrollado se obtendrá beneficios para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en los aspectos económicos, ecológicos y social.
Para demostrar los beneficios que se obtendrán se hará uso de COCOMO II para calcular el VAN (Valor Actual Neto) que nos ayudara a estimar el costo del sistema desarrollado, basado en el tamaño del mismo. De esta forma con los resultados obtenidos podemos afirmar que el proyecto es viable y comprobar que la mejor opción es invertir en el proyecto.
Además de calcular el VAN, calcularemos también el C/B (Costo Beneficio) y el TIR (Taza Interna de Retorno).
## COCOMO II (Constructive Cost Model)
Es un modelo que surge como respuesta a las falencias de COCOMO original (COCOMO 81) y a la necesidades planteadas por un nuevo escenario para el desarrollo de software (cambios tecnológicos, nuevos modelos del ciclo de vida, nuevas herramientas, reingeniería, generadores de aplicaciones, enfoque orientado a objetos, etc.) proponiendo principalmente el uso de diferentes modelos de tamaño según el avance del proyecto y el nivel de conocimiento del sistema en desarrollo.
En concreto COCOMO 2.0 provee tres modelos de estimación secuenciales que corresponden a las siguientes etapas:
- Etapa 1 o Application Composition Model orientada a apoyar la estimación en las etapas tempranas del desarrollo de software, donde básicamente se cuenta con escasa información sobre los requerimientos del sistema. Este modelo además apoya la estimación para el desarrollo de prototipos rápidos en cualquier etapa del ciclo de vida del software.
- Etapa 2 o Early Design Model enfocada a apoyar la estimación tras la definición de los requerimientos y así respaldar la toma de decisiones sobre la evaluación de arquitecturas y conceptos de operación alternativos para el desarrollo de software.
- Etapa 3 o Post-Architecture Model orientada a apoyar la estimación durante el desarrollo del sistema.
Cada modelo se subdivide en los siguientes modos:
- Modo orgánico: En este modo, un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles de líneas (medio), mientras que en los otros dos modos el tamaño varía de pequeño a muy grandes (varios cientos de miles de líneas). En este modo, al igual que en los otros, el coste se incrementa a medida que el tamaño lo hace, y el tiempo de desarrollo se alarga.
- Modo empotrado: En este modo, el proyecto tiene unas fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con el procesador y el interface hardware. El problema a resolver es único y es difícil basarse en la experiencia, puesto que puede no haberla.
- Modo semi encajado: Es un modo intermedio entre los dos anteriores, dependiendo del problema, el grupo puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas.
Cada uno de estos modos ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo del software (básico, intermedio y detallado). Para obtener una primera aproximación rápida del esfuerzo del personal en el presente proyecto se hace uso del modelo básico, utilizando su tabla de constantes (Tabla 5.1).
Proyecto de Software	A	B	C	D
Orgánico	2.40	1.05	2.50	0.38
Semi encajado	3.00	1.12	2.50	0.35
Empotrado	3.60	1.20	2.50	0.32

Tabla 5.1 Constantes para desarrollo básico COCOMO II
Fuente: [Pressman, 2002]
## COSTO DEL SISTEMA
Para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos:
- Costo de desarrollo del software
- Costo de elaboración del proyecto
### Costo de desarrollo del software
Para lograr determinar el costo del desarrollo del software, se realizará el cálculo de puntos de función no ajustados (Tabla 5.2), los cuales nos servirán para medir el tamaño del sistema en términos de la cantidad de funcionalidad del sistema.
Categoria	Cantidad
Entradas	3
Salidas	3
Interacciones o consultas	2
Interfaces externas	5
Archivos internos	2

Tabla 5.2 Categorías para puntos de función
Fuente: Elaboración propia
Donde:
- Entradas de Interfaz de usuario de archivos, base de datos y otros sistemas.
- Salidas de la interfaz de usuario como ser archivos, base de datos y otros sistemas.
- Interacciones o consultas de la interfaz de usuario a archivos o base de datos y viceversa.
- Interfaces externas, integración con otras aplicaciones externas al sistema, como: bases de datos y otros.
- Archivos internos, integración con fuente de datos internas.
Para obtener el PF (Function Points) los datos obtenidos anteriormente (Tabla 5.2), se vuelven a clasificar según su complejidad, asignando valores que van de 3 a 15 respectivamente (Tabla 5.3).
Categoría	Cantidad total	Simples	Promedio	Complejos	Puntos de función
Entradas	9	3x3	4x7	2x15	67
Salidas	3	0x3	2x7	1x15	29
Interacciones o consultas	5	0x3	2x7	3x15	59
Interfaces externas	7	5x3	0x7	2x15	45
Archivos internos	3	0x3	2x7	1x15	29
Total FP					229

Tabla 5.3 Clasificación de complejidad de categorías
Fuente: Elaboración propia
Se realiza el ajuste de la complejidad (Tabla 5.4) usando la escala desde 0 (no importante o aplicable) a 5 (absolutamente esencial).
Factor	Valor
Copia de seguridad y recuperación	5
Comunicación de datos	5
Proceso distribuido	4
Rendimiento crítico	4
Entorno operativo existente	5
Entrada de datos en línea	3
Transacciones de entradas en múltiples pantallas	2
Archivos maestro actualizados en línea	5
Complejidad de valores del dominio de información	2
Complejidad del procesamiento interno	5
Código re-diseñado para la re-utilización	3
Conversión – instalación en diseño	4
Instalaciones múltiples	5
Aplicación diseñada para el cambio	3
Total (N)	55

Tabla 5.4 Determinación de complejidad
Fuente: Elaboración propia
Se calcula el ajuste de complejidad:
CAF = 0.65 + 0.01 * N newline CAF = 0.65 + 0.01 * 55 newline CAF = 1.20
obteniendo los puntos de función:
PF = Cuenta Total * Factor de ajuste newline PF = 229 * 1.20 newline PF = 278.80
Ahora se convierte los puntos de función a miles de lineas de código (KLDC) tomando en cuenta la siguiente tabla .
Lenguaje	Nivel	Factor LDC/PF
C	2.5	128
Ansi Basic	5	64
Java	6	53
PL/I	4	80
Visual Basic	7	46
ASP	9	36

Tabla 5.5 Conversión de punto función a KLDC
Fuente: [Pressman, 2002]
Reemplazamos los datos en la ecuación:
LDC = PF * {{Factor LDC} over {PF}} newline LDC = 278.80 * 53 newline LDC = 14564.40
convertimos a KLDC:
KLDC = 14564.40 over 1000 newline KLDC = 14.56
Realizamos el calculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema, utilizando el método orgánico:
E = a * KLDC^{b} newline E = 2.4 * 14.56^{1.05} newline E = 39.95
reemplazando los datos d y c para encontrar D en la siguiente ecuación:
D = c * E^{d} newline D = 2.50 * 39.95^{0.38} newline D = 10.15
Se concluye que el desarrollo del proyecto es de 10 meses aproximadamente. Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula:
P = E over D newline P = 39.95 over 10.15 newline P = 3.93
Para el desarrollo del proyecto se necesitan 4 programadores.
El salario promedio de un programador es entre 400 a 500 $us, tomando como referencia estos datos, obtenemos el promedio de 450 $us, de esta forma calculamos el costo total del desarrollo del software:
Consto mensual de desarrollo = P * saladio promedio newline Consto mensual de desarrollo = 4 * 450 newline Consto mensual de desarrollo = 1800 $us
Como el tiempo de desarrollo del software es 10 meses, tenemos:
Costo total de desarrollo = Costo del software por mes * Número de meses newline Costo total de desarrollo = 1800 * 10 newline Costo total de desarrollo = 18000 $us
Por lo cual decimos que el desarrollo del software tendrá un costo de 18000 $us.
### Costo de elaboración del proyecto
Los costos de la elaboración de proyecto se refieren a los costos del estudio del sistema, en la etapa de análisis y recopilación (Tabla 5.6).
Detalle	Importe ($us)
Análisis y diseño del proyecto	400
Material de escritorio	100
Conexión a Internet	250
Otros	50
Total	800

Tabla 5.6 Costo de elaboración de proyecto
Fuente: Elaboración propia
### Costo total del software
Se obtiene el costo total de la suma de los costos vistos anteriormente (Tabla 5.7):
Detalle	Importe ($us)
Costo de desarrollo	18000
Costo de elaboración de proyecto	800
Total	18800

Tabla 5.7 Costo total de software
Fuente: Elaboración propia
El costo total del proyecto sera de 18800 $us.
## VALOR ACTUAL NETO
El VAN (Valor Actual Neto) es el balance neto de todos los ingresos y gastos del proyecto ponderados en el tiempo. La formula que se utilizara para hallar el VAN es la siguiente:
VAN = sum {Ganancias over (1 + k)^{n}} - sum {Costos over (1 + k)^{n}}
Donde:
Ganancias: Ingreso de flujo anual
Costos: Salidas de flujo anual
n: Numero de periodo
k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo
Para verificar si un proyecto es rentable utilizaremos la siguiente tabla:
Valor VAN	Interpretación
VAN > 0	Proyecto rentable
VAN = 0	Proyecto rentable
VAN < 0	Proyecto no rentable

Tabla 5.8 Interpretación VAN
Fuente: Elaboración propia
Para estimar los gastos y ganancias se usara la tasa de descuento del 12%, esta tasa de interés es la que actualmente usan las entidades bancarias. La estimación que se realizara para el lapso de 4 años (Tabla 5.9). Para las entradas de costos anuales se tomaron en cuenta los gastos relacionados con el uso de papel en la institución.
Año	Costos	Ganancias	bold {Costos over ( 1 + i )^{n}}	Bold {Ganancias over ( 1 + i )^{n}}	Resultado
1	18800	0	16785	0	-16785
2	800	7600	637	6058	5421
3	500	8500	355	6050	5695
4	200	9300	127	5910	5783
∑	20300	25400	17904	18018
VAN					114

Tabla 5.9 Calculo de VAN
Fuente: Elaboración propia
Por los resultados obtenidos de VAN (Tabla 5.9), se puede afirmar que el desarrollo del proyecto es rentable.
## TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa de retorno se obtiene cuando el valor del VAN toma un valor igual a 0, la TIR es la rentabilidad que nos proporciona el proyecto.
La ecuación de la TIR es:
TIR = sum {{Ganancias - Costos} over {( 1 - i )^{n}}}
Donde:
Ganancias: Flujo de entrada de un periodo
Costos: Flujo de salida de un periodo
i: Tasa de interés de ahorro
n: Número de periodo
Reemplazando los datos obtenemos la TIR (Tabla 5.10):
Año	Costos	Ganancias	Bold {{Ganancias - Costos} over {( 1 - i )^{n}}}
1	18800	0	-18252
2	800	7600	6409
3	500	8500	7321
4	200	9300	8085
TIR			3563

Tabla 5.10 Tasa Interna de Retorno
Fuente: Elaboración propia
De esta forma podemos concluir que el proyecto nos dará una rentabilidad de 3563 $us y en el caso de haber ahorrado la inversión inicial de 18800 $us en una entidad financiera (interés de 3%), al cabo de 4 años se contaría con la suma de 21056 $us, con lo cual se obtendría una ganancia de 2256 $us. Por los datos obtenidos, se puede apreciar que la rentabilidad es superior a la inversión realizada en ahorro, afirmando que es conveniente invertir en el proyecto.
## COSTO BENEFICIO
El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Para hallar el costo – beneficio aplicamos la siguiente ecuación:
C/B = sum Ganancias / sum Costos
Reemplazando los datos obtenemos:
C/B = 25400 over 20300 newline C/B = 1.25
El resultado se lo representa de la siguiente forma: Por cada dólar invertido en el proyecto, la unidad tiene una ganancia de 1.25 $us.