ANEXO C – MARCO LÓGICO
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN / Desburocratizar los trámites en la gestión publica del Ministerio.	Simplificación el manejo de información evitando documentación en papel en grandes archivadores. / Menos gasto en papeles e impresiones. / Trámites mas rápidos.	Estadísticas de trámites. / Estadísticas de uso de papel.
PROPÓSITO / Desarrollar e implementar un sistema de firma digital para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que permita agilizar, transparentar y simplificar los procedimientos administrativos de la gestión pública.	Sistema de firma digital seguro y confiable.	Documentación del proyecto de grado. / Aval de conformidad del Ministerio.
COMPONENTES / Módulo para generar un certificado publico y privado, siguiendo los estándares y formatos propuestos por la ATT. / Módulo para visualizar un documento en formato PDF. / Módulo que permita usar la firma digital de un servidor público para firmar documentos en formato PDF. / Módulo que permita firmar documentos en formato PDF por lotes, permitiendo firmar varios varios documentos a la vez. / Módulo de validación y verificación de firmas digitales en documentos con formato PDF. / Módulo de validación y comprobación de estado del certificado otorgado por la entidad certificadora para tener una constancia del estado del certificado. / Módulo para incluir la marca de agua con la información del servidor publico y sello de tiempo para los documentos firmados en formato PDF. / Módulo para el almacenamiento del historial de firmas realizadas. / Módulo para la validación de un documento impreso, mediante un código QR que permitirá hacer una consulta de verificación de contenido de un documento impreso y el documento digital firmado.	Desarrollo del componente 1 a partir de agosto de 2015. / Desarrollo del componente 2 a partir de agosto de 2015. / Desarrollo del componente 3 a partir de agosto de 2015. / Desarrollo del componente 4 a partir de septiembre de 2015. / Desarrollo del componente 5 a partir de septiembre de 2015. / Desarrollo del componente 6 a partir de septiembre de 2015. / Desarrollo del componente 7 a partir de octubre de 2015. / Desarrollo del componente 8 a partir de octubre de 2015. / Desarrollo del componente 9 a partir de octubre de 2015. / Capacitación de servidores públicos.	Manual de sistema.
ACTIVIDAD / Fase I: Exploracion / Fase II: Planificaion / Fase III: Iteraciones / Primera iteración / Segunda iteración / Tercera iteración / Cuarta iteración	En un tiempo de 50 días hábiles con un costo de 6000 $us.	El sistema funcionando en las computadoras personales de los servidores públicos.	Recursos de hardware necesarios. / Que los funcionarios públicos usen el sistema. / El ministerio dispone la información.