CAPITULO III

# MARCO APLICATIVO

## INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente capitulo es formalizar el desarrollo del software denominado “Sistema de firma digital para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, haciendo uso de la metodología XP y otras herramientas descritos anteriormente, que nos ayudaran a desarrollar sistema y todos sus módulos, así como la generación de reportes.
El lenguaje de modelado UML sera tomado en cuenta para el desarrollo, ya que en la segunda fase de la metodología XP esta orientada al diseño y es en esta parte donde aplicaremos el modelado UML.
Gráfico -------
## PLANIFICACIÓN
En esta fase se mostrara el modo de trabajo actual mediante los requisitos de software obtenidos de las historias de usuario que a su vez se obtuvieron de las reuniones realizadas con los clientes, además se definirán todas la tareas que serán necesarias para poder desarrollar el software mediante las tarjetas de tarea y por ultimo se realizara un plan de entregas que contendrá las iteraciones a realizar para el desarrollo del presente proyecto.
### HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario
Numero: 1	Nombre: Usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF.
Autor: Armin Mesa Sanchez
Prioridad: Alta
Descripción: Se desarrollara el Módulo para usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF.

Tabla 3.1 Historia de Usuario 1
Fuente: Elaboración propia
El firmado digital de un documento en formato pdf debe ser realizado desde un token, el cual contiene la información del servidor público como también su clave privada, el acceso a la clave privada sera mediante una contraseña o pin que el usuario ingresara.
La historia de usuario 1 contara con tareas para crear el módulo, la interfaz para escoger tipo de firmado, como también el acceso al token.
Tarea
Numero de Tarea: 1.1	Numero de Historia: 1
Nombre de tarea: Desarrollo de módulo para acceso al tipo de firma digital.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrollara un módulo en especifico para poder acceder al token, como para acceder a un archivo con extensión pxf o p12.

Tabla 3.2 Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1
Fuente: Elaboración propia
En la tarjeta de tarea 1.1 (Tabla 3.2 Tarjeta de Tarea 1.1 de Historia de Usuario 1) se muestra el desarrollo del módulo de acceso al dispositivo token, como a un archivo de almacenamiento de clave pública y privada.
Tarea
Numero de Tarea: 1.2	Numero de Historia: 1
Nombre de tarea: Desarrollo de módulo para acceso al tipo de firma digital.
Tipo de tarea: Desarrollo
Programador(a) Responsable: Armin Mesa Sanchez
Descripción: Se desarrollara un módulo en especifico para poder acceder al token, como para acceder a un archivo con extensión pxf o p12.

Tabla 3.3: Tarjeta de Tarea 1.2 de Historia de usuario 1
Fuente: Elaboración propia

### PLAN DE ENTREGAS
Una característica muy útil de la metodología de desarrollo XP es la programación incremental, estas iteraciones consisten en un ciclo completo de trabajo en las que se va definiendo las historias de usuario que van a ser atendidas en dicho ciclo, en este sentido se planifica la distribución de tiempo para cada modulo que se desarrollara.
Cada una de las iteraciones responden una cantidad de requisitos definidos para el desarrollo de los módulos, estos son los artefactos de la metodología XP, como así también el lenguaje de modelado UML. En la Tabla 3.4 Plan de entregas se detalla la planificación de las iteraciones.
Iteraciones	Historias de usuario	Duración	Fecha inicio
Primera	Usar la firma digital de un servidor público almacenada en un token para firmar documentos en formato PDF. / Firmar documentos en formato PDF por lotes, permitiendo firmar varios varios documentos a la vez	5 Semanas	17/08/2015
Segunda	Validación y comprobación de estado del certificado otorgado por la entidad certificadora para tener una constancia del estado del certificado. / Visualizar un documento en formato PDF.	3 Semanas	14/09/2015
Tercera	Incluir sello de tiempo de la entidad certificadora para los documentos firmados en formato PDF. / Incluir la marca de agua con la información del servidor publico.	3 semanas	05/10/2015
Cuarta	Validación de un documento impreso, mediante un código QR. / Almacenamiento del historial de firmas realizadas por los servidores públicos. / Validación y verificación de firmas digitales en documentos con formato PDF.	3 Semanas	26/10/2015

Tabla 3.4 Plan de entregas
Fuente: Elaboración propia